УТВЕРЖДЕН

решением Думы

Пестовского муниципального района

Новгородской области

от __.__.2022№ ___

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПЕСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# Общие положения

1.1. Официальное наименование муниципального образования – Пестовское сельское поселение Пестовского муниципального района Новгородской области (далее по тексту – поселение).

1.2. Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населением поселения, земли различных категорий.

1.3. Генеральный план разработан на территорию в границах Пестовского сельского поселения, установленную законом Новгородской области от 22 декабря 2004 года № 369-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Пестовского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» (с изменениями на 29.07.2021), с учетом положений закона Новгородской области от 11 ноября 2005 года № 559-оз «Об административно-территориальном устройстве Новгородской области» (в редакции по состоянию на 28.09.2020).

1.4. Этапы территориального планирования:

первая очередь – до 2020 года;

расчетный срок – до 2030 года.

# Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения поселения, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Характеристика ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение |
| 1 | Трансформатор-ные подстанции (ТП) (проектирование и реконструкция) | Объект электроснаб-жения | Обеспечение бесперебойного круглосуточного электроснабжения потребителей существующей жилой застройки в 26 н.п. поселения (в которых на момент подготовки материалов проживают жители) | Проектирование и реконструкция существующих ТП, РП, БКТП, КТПН 10/0,4 кВ и 6/0,4 кВ, ЛЭП и КЛЭП 10/0,4 кВ и 6/0,4 кВ со сроками реализации до окончания первой очереди реализации настоящего генерального плана: проектирование – в период с 2022 по 2025 годы; реконструкция – в период с 2025 по 2030 годы. | деревни Афимцево, Борисово, Борихино, Бревённое, Вотроса, Дуброво, Заручевье, Имени Ленина, Каменка, Климово, Красная Заря, Лямцино, Матрёшино, Мирово, Мышкино, Новосёлки, Пикалиха, Плёсо, Пономарёво, Попово, Русское Пестово, Свобода, Семытино, Староселье, Тимофеево, Устье-Кировское | Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства: ВЛЭП 10 кВ – охранная зона от проекций крайних проводов, размер 10 м; КЛЭП 10/0,4 кВ – охранная зона 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы в границах населённого пункта; ТП, распределительные пункты (РП), БКТП, КТПН, КТП) 10/0,4 кВ и 6/0,4 кВ – охранная зона от границ земельного уч-ка, размер 3 м |
| 2 | Воздушные и кабельные линии электропередачи 10/0,4 кВ (ЛЭП и КЛЭП) (проектирование и реконструкция) |  |  |  |  |  |
| 3 | Трансформатор-ные подстанции (ТП) (проектирование и строительство) | Объект электроснаб-жения | Обеспечение бесперебойного круглосуточного электроснабже-ния потребителей перспективной застройки | Проектирование и строительство в н.п. деревни Афимцево, Борихино, Вотроса, Имени Ленина, Пономарево, Русское Пестово, Устье-Кировское, Семытино – на 2424 жителя; в н.п. деревни Борисово, Ивановское, Дуброво, Лямцино, Мирово, Мышкино, Пикалиха, Попово, Свобода – на 996 жителей Срок реализации – расчетный срок. | деревни Афимцево, Борихино, Вотроса, Имени Ленина, Пономарево, Русское Пестово, Устье-Кировское, Семытино; деревни Борисово, Ивановское, Дуброво, Лямцино, Мирово, Мышкино, Пикалиха, Попово, Свобода | Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства: ВЛЭП 10 кВ – охранная зона от проекций крайних проводов, размер 10 м; КЛЭП 10/0,4 кВ – охранная зона 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы в границах населённого пункта; ТП, распределительные пункты (РП), БКТП, КТПН, КТП) 10/0,4 кВ и 6/0,4 кВ – охранная зона от границ земельного уч-ка, размер 3 м |
| 4 | Воздушные и кабельные линии электропередачи 10/0,4 кВ (ЛЭП и КЛЭП) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |
| 5 | Трансформатор-ные подстанции (ТП) (проектирование и строительство) |  |  | Проектирование и строительство инвестиционных площадок: база отдыха в д. Свобода; кластер сельскохозяйственного производства в д. Мирово; охотничье хозяйство в д. Борисово; производство по добыче питьевой воды с разливом в д. Попово. Срок реализации – расчетный срок. | деревни Свобода, Мирово, Борисово, Попово |  |
| 6 | Воздушные и кабельные линии электропередачи 10/0,4 кВ (ЛЭП и КЛЭП) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельные инвестиционных площадок (проектирование и строительство) | Объект теплоснабжения | Обеспечение теплом потребителей (постоянно, с учетом нормативных перерывов) перспективной застройки | Проектирование и строительство котельных для обеспечения теплоснабжения объектов инвестиционных площадок, расположенных в д. Свобода (база отдыха), в д. Мирово (инвестплощадка сельскохозяйственного производства), в д. Попово (завод по добыче питьевой воды с розливом). Срок реализации – в течение 2-ой очереди реализации генерального плана, из них: проектирование – 2024 г.; строительство – 2026 г. | деревни Свобода, Мирово, Попово | охранной зоной котельной следует считать всю территорию з/у котельной согласно проекту |
| 8 | Системы теплоснабжения объектов существующей застройки (проектирование и реконструкция) | Объект теплоснабжения | Обеспечение теплом потребителей (постоянно, с учетом нормативных перерывов) существующей застройки | Проектирование и реконструкция систем теплоснабжения объектов существующей застройки от 2-х-контурных газовых котлов. Срок реализации – в течение 2-ой очереди реализации генерального плана, из них: проектирование – 2024 г.; строительство – 2026 г. | деревни Афимцево, Борисово, Борихино, Бревённое, Вотроса, Дуброво, Заручевье, Имени Ленина, Каменка, Климово, Красная Заря, Лямцино, Матрёшино, Мирово, Мышкино, Новосёлки, Пикалиха, Плёсо, Пономарёво, Попово, Русское Пестово, Свобода, Семытино, Староселье, Тимофеево, Устье-Кировское | Не требуется |
| 9 | Системы теплоснабжения объектов перспективной застройки (проектирование и стротельство) | Объект теплоснабже-ния | Обеспечение теплом потребителей (постоянно, с учетом нормативных перерывов) перспективной застройки | Проектирование и строительство систем теплоснабжения объектов существующей застройки от 2-х-контурных газовых котлов. Срок реализации – в течение 2-ой очереди реализации генерального плана, из них: проектирование – 2024 г.; строительство – 2026 г. | деревни Афимцево, Борихино, Вотроса, Имени Ленина, Пономарево, Русское Пестово, Устье-Кировское, Семытино; деревни Борисово, Ивановское, Дуброво, Лямцино, Мирово, Мышкино, Пикалиха, Попово, Свобода | Не требуется |
| 10 | Котельные (3 шт.) (проектирование и реконструкция) | Объект теплоснабже-ния | Обеспечение теплом (в отопительный период) потребителей (постоянно, с учетом нормативных перерывов) существующей общественной застройки | Проектирование и еконструкция тепло-механического оборудования котельных (3 шт.) для обеспечения возможности применения (использования) газового топлива; Срок реализации – в течение 2-ой очереди реализации генерального плана, из них: проектирование – 2024 г.; строительство – 2026 г. | деревня Русское Пестово | охранной зоной котельной следует считать всю территорию з/у котельной согласно проекту |
| 11 | Межпоселковый газопровод (проектирование и строительство) | Объект газоснабже-ния | Обеспечение возможности газоснабжения потребителей негазифицирован-ных населенных пунктов | Проектирование и строительство межпоселкового межрегионального газопровода высокого давления I категории (1,2 МПа) от ГРС «Даниловское» (в Вологодской области) до ПРГ в д. Мирово. Срок реализации – до конца 2-ой очереди реализации генерального плана, из них: проектирование – 2025 г.; строительство – 2030 г. | от ГРС «Даниловское» (в Вологодской области) до деревни Мирово | охранная зона – размер 5 м (3 м от газопровода со стороны медного провода и 2 м – с противоположной стороны) на суше; охранная зона – размер от 10 до 50 м в зонах акваторий в зависимости от давления |
| 12 | Межпоселковый газопровод (проектирование и строительство) | Объект газоснабже-ния | Обеспечение возможности газоснабжения потребителей негазифицирован-ных населенных пунктов | Проектирование и строительство межпоселкового газопровода высокого давления I категории (1,2 МПа) от ПРГ в д. Мирово до ПРГ д. Пономарево; Срок реализации – до конца 2-ой очереди реализации генерального плана, из них: проектирование – 2025 год; строительство – 2030 год. | от ПРГ в д. Мирово до ПРГ д. Пономарево | охранная зона – размер 5 м (3 м от газопровода со стороны медного провода и 2 м – с противоположной стороны) на суше; охранная зона – размер от 10 до 50 м в зонах акваторий в зависимости от давления |
| 13 | Межпоселковый газопровод (проектирование и строительство) | Объект газоснабже-ния | Обеспечение возможности газоснабжения потребителей негазифицирован-ных населенных пунктов | Проектирование и строительство межпоселковых газопроводов высокого давления II категории (0,6 МПа) от ПРГ д. Мирово и д. Пономарево до ГРП(б) 27 населенных пунктов поселения (кроме н.п. д. Александрово, д. Воробьёво, д. Поповка, д. Плотниково горка, в которых нет зарегистрированных жителей); Срок реализации – до конца 2-ой очереди реализации генерального плана, из них: проектирование – 2025 г.; строительство – 2030 г. | деревни Афимцево, Борисово, Борихино, Бревённое, Вотроса, Дуброво, Заручевье, Имени Ленина, Ивановское, Каменка, Климово, Красная Заря, Лямцино, Матрёшино, Мирово, Мышкино, Новосёлки, Пикалиха, Плёсо, Пономарёво, Плотниково, Попово, Русское Пестово, Свобода, Семытино, Староселье, Тимофеево, Устье-Кировское | охранная зона – размер 5 м (3 м от газопровода со стороны медного провода и 2 м – с противоположной стороны) на суше; охранная зона – размер от 10 до 50 м в зонах акваторий в зависимости от давления |
| 14 | Газорегулятор-ные пункты (ГРП(б), ГРШ, ПРГ) (проектирование и строительство) | Объект газоснабже-ния | Обеспечение возможности газоснабжения потребителей негазифицирован-ных населенных пунктов | Проектирование и строительство ГРП(б) в 25 населенных пунктов поселения (кроме н.п. д. Александрово, д. Воробьёво, д. Поповка, д. Плотникова горка, в которых нет зарегистрированных жителей, д. Мирово и д. Пономарево, где планируются ПРГ); Срок реализации – до конца 2-ой очереди реализации генерального плана, из них: проектирование – 2025 год; строительство – 2030 год. | деревни Афимцево, Борисово, Борихино, Бревённое, Вотроса, Дуброво, Заручевье, Имени Ленина, Ивановское, Каменка, Климово, Красная Заря, Лямцино, Матрёшино, Мышкино, Новосёлки, Пикалиха, Плёсо, Пономарёво, Попово, Русское Пестово, Свобода, Семытино, Староселье, Тимофеево, Устье-Кировское | Охранная зона, размер 5 м (3 м от газопровода со стороны медного провода и 2 м – с противоположной стороны) |
| 15 | Газораспредели-тельные сети в составе: распределительные газопроводы среднего и низкого давлений, газорегуляторные пункты (ГРП, ГРШ) (проектирование и строительство) | Объект газоснабжения | Обеспечение возможности газоснабжения потребителей негазифицирован-ных населенных пунктов | Проектирование и строительство участков газораспределительных сетей среднего и низкого давлений до объектов газопотребления в границах 27 населенных пунктах поселения (кроме н.п. деревня Александрово, деревня Воробьёво, деревня Поповка, д. Плотникова горка, в которых нет зарегистрированных жителей); срок реализации – до конца 2-ой очереди реализации генерального плана, из них: проектирование – 2025 г.; строительство – 2030 г. | деревни Афимцево, Борисово, Борихино, Бревённое, Вотроса, Дуброво, Заручевье, Имени Ленина, Ивановское, Каменка, Климово, Красная Заря, Лямцино, Матрёшино, Мирово, Мышкино, Новосёлки, Пикалиха, Плёсо, Пономарёво, Плотниково, Попово, Русское Пестово, Свобода, Семытино, Староселье, Тимофеево, Устье-Кировское | Охранная зона, размер 5 м (3 м от газопровода со стороны медного провода и 2 м – с противоположной стороны) |
| 16 | Водопровод (сети водоснабжения) (проектирование и строительство) | Объект водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей перспективной жилой застройки | Проектирование и строительство объектов и сетей водоснабжения территории перспективной застройки жилыми домами квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями в н.п. Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана): проектирование – 2023 г.; строительство – 2030 г. | д. Афимцево, Борихино, Вотроса, Имени Ленина, Пономарево, Русское Пестово, Устье Кировское, Семытино | граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод; граница первого пояса зоны санитарной охраны группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин; санитарно-защитные полосы водоводов: ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов; зона санитарной охраны водопроводных сооружений: зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима): граница первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений принимается на расстоянии: от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м; от водонапорных башен – не менее 10 м; от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м |
| 17 | Водопровод (сети водоснабжения) (проектирование и строительство) | Объект водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей перспективной жилой застройки | Проектирование и строительство объектов и сетей водоснабжения территории перспективной застройки жилыми домами с водопроводом и канализацией в н.п.. Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана): проектирование – 2023 г.; строительство – 2030 год. | д. Борисово, Ивановское, Дуброво, Лямцино, Мирово, Мышкино, Пикалиха, Попово, Свобода |  |
| 18 | Водопровод (сети водоснабжения) (проектирование и строительство) | Объект водоснабжения | Обеспечение водоснабжения потребителей перспективной жилой застройки | Проектирование и строительство объектов и сетей водоснабжения территории перспективной застройки жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом и с водопользованием из колодцев в н.п. Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана): проектирование – 2023 г.; строительство – 2030 год. |  |  |
| 19 | Колодцы (камеры водяные) (проектирование и кап.ремонт) | Объект водоснабжения | Обеспечение водоснабжения потребителей существующей жилой застройки | Проектирование и выполнение капитального ремонта водопроводных колодцев с заменой крышек, колец, оголовков д. Афимцево – 4 шт. Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана): проектирование – не позже 2022 г.; строительство – 2023 г. | д. Афимцево |  |
| 20 | Водонапорные башни (проектирование и капитальный ремонт) | Объект водоснабжения | Обеспечение водоснабжения потребителей существующей и проектируемой жилых застроек | Проектирование и выполнение капитального ремонта водонапорной башни в н.п. д. Афимцево. Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана): проектирование – 2022 г.; капитальный ремонт – 2024 г. | д. Афимцево |  |
| 21 | Проектирование и обустройство новых и существующих зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (проектирование и обустройство (строительство и реконструкция)) | ЗОУИТ | Физическое обеспечение защиты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения потребителей существующей и проектируемой жилых застроек | Разработка для всех водозаборов и водозаборных узлов, артезианских скважин (в т.ч. с сооружениями насосных станций) в населенных пунктах Пестовского сельского поселения проектов зон охраны и выполнение обустройства новых и существующих зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана): проектирование – 2023 год; обустройство (строительство и реконструкция) – 2030 год. | Количество проектов зон определить по факту реализации Администрацией Пестовского муниципального района положений пунктов 1), 2) раздела 8.1.4. тома «Материалы обоснований». |  |
| 22 | Приборы учета (проектирование и техническое переоснащение) | Объект водоснабжения | Обеспечение водоснабжения потребителей существующей и проектируемой жилых застроек | Проектирование и установка приборов учета расхода холодной воды на ВНС д. Семытино, д. Климово. Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана): проектирование – не позже 2021 года; техническое переоснащение – 2021 год. | д. Семытино, Климово, Афимцево |  |
| 23 | Водопровод (сети водоснабжения) (проектирование и капитальный ремонт) | Объект водоснабжения | Обеспечение водоснабжения потребителей существующей жилой застройки | Проектирование и выполнение капитального ремонта участка водопроводных сетей Дусл.=50 – 60 мм протяженностью 360 м в д. Семытино. проектирование – не позже 2022 года; капитальный ремонт – 2025 год. | д. Семытино |  |
| 24 | Проектирование и установление охранных зон канализационных систем и объектов (проектирование и обустройство) | ЗОУИТ | обеспечение установления охранных зон канализационных систем и сооружений | Разработка и установление охранных зон канализационных систем и сооружений Пестовского сельского поселения в соответствие с требованиями МДК 3-02.2001. «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» для всех 31 н.п. поселения. Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана): проектирование – 2024 годы; обустройство – 2030 год. | все 31 н.п. поселения | охранные зоны канализационных систем и сооружений – от 3 до 500 м в зависимости от вида (типа) объекта |
| 25 | Сети хозяйственно-бытовой канализации (проектирование и строительство, реконструкция) | Объект водоотведения | Обеспечение услугами водоотведения потребителей существующей жилой застройки | Проектирование и строительство, реконструкция (модернизация, техническое переоснащение) самотечных и напорных канализационных коллекторов, сетей хозяйственно-бытовых стоков (канализации), автономных систем водоотведения сточных вод в н.п. поселения, в которых установленная численность населения на момент разработки настоящих материалов составляет более 60 жителей. Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана): проектирование – 2025 г.; строительство и реконструкция – 2030 г. | д. Афимцево, д. Вотроса, д. Русское Пестово, д. Семытино – жилая застройка; деревни Свобода, Мирово, Попово – инвестплощадки. | Охранные зоны не устанавливаются. Регламентируются границы отступов от конструктивов зданий и сооружений. При размещении: - бытовой напорной канализации – 5 метров от трубы канализации до фундамента здания или сооружения; - самотечной канализации – 3 метра; - минимальные расстояния от конструкций ограждений или опор контактной сети до канализации составят 3 и 1,5 метра, соответственно. |
| 26 | Блочные биологические локальные очистные сооружения (проектирование и строительство) | Объект водоотведения | обеспечение очистки перспективного увеличения объема сточных вод, не обеспеченного производительностью существующих очистных сооружений | Проектирование и размещение (строительство, монтаж) блочных биологических локальных очистных сооружений (промышленного изготовления, например: аэротенки-отстойники производительностью 12, 25, 50 м3/сут., иные виды и характеристики ББЛОС) для сельских населённых мест в целях доведения сточных вод до полной очистки от промышленных и бытовых стоков в н.п. поселения, в которых установленная численность населения на момент разработки настоящих материалов составляет не менее 20 и не более 60 жителей. Сроки реализации: проектирование – 2025 г.; строительство – 2030 г. | д. Борихино, д. Лямцино, д. Мирово, д. Пикалиха, д. Пономарёво, д. Попово, д. Староселье, д. Тимофеево, д. Устье-Кировское |  |
| 27 | Сети хозяйственно-бытовой канализации (канализация самотечная, канализация напорная) (проектирование и строительство) | Объект водоотведения | Обеспечение услугами водоотведения потребителей существующей жилой застройки | Проектирование и строительство участков сетей хозяйственно-бытовой канализации в н.п. поселения, в которых установленная численность населения на момент разработки настоящих материалов составляет не менее 20 и не более 60 жителей, со сроками реализации: (2-ая очередь генерального плана): проектирование – 2025 г.; строительство – 2030 г. | д.Борихино, д.Лямцино, д.Мирово, д.Пикалиха, д.Пономарёво, д.Попово, д.Староселье, д.Тимофеево, д.Устье-Кировское |  |
| 28 | Блочные биологические локальные очистные сооружения (проектирование и строительство) | Объект водоотведения | обеспечение очистки перспективного увеличения объема сточных вод, не обеспеченного производитель-ностью существующих очистных сооружений | Проектирование и строительство локальных сетей водоотведения (хозяйственно-бытовых стоков), монтаж модульных (блочных) очистных сооружений (хозяйственно-бытовых стоков) на 1, 2, 4, 8, 16 подворий (типа «Векса», «Топас», БЛОС, или аналог с производительностью от 2 до 30 м3/сут.) в границах территорий оставшихся н.п. поселения, в которых установленная численность населения на момент разработки настоящих материалов составляет менее 20 жителей (кроме н.п. д. Александрово, д. Воробьёво, д. Ивановское, д. Поповка, д. Плотникова горка), и в которых подключение к системе центральной канализации экономически не оправдано или технически трудновыполнимо, со сроками реализации: (2-ая очередь генерального плана): проектирование – 2025 год; строительство – 2030 год. | д. Борисово, д. Бревённое, д. Имени Ленина, д. Дуброво, д. Заручевье, д. Ивановское, д. Каменка, д. Климово, д. Красная Заря, д. Матрёшино, д. Мышкино, д. Новосёлки, д. Плёсо, д. Свобода | Охранные зоны не устанавливаются. Регламентируются границы отступов от конструктивов зданий и сооружений. При размещении: - бытовой напорной канализации – 5 метров от трубы канализации до фундамента здания или сооружения; - самотечной канализации – 3 метра; - минимальные расстояния от конструкций ограждений или опор контактной сети до канализации составят 3 и 1,5 метра, соответственно. |
| 29 | Сети ливневой канализации (проектирование и строительство) | Объект водоотведения | Обеспечение услугами водоотведения потребителей существующей жилой застройки | Проектирование и строительство сетей ливневой канализации и локальных очистных сооружений ливневой канализации. Сроки реализации (2-ая очередь генерального плана) – 5 км: проектирование – 2025 год; обустройство (строительство и реконструкция) – 2030 год. | д. Русское Пестово |  |
| 30 | Очистные сооружения (БОС) (проектирование и реконструкция) | Объект водоотведения | В целях обеспечения очистки перспективного увеличения объема сточных вод, не обеспеченного производительностью существующих очистных сооружений | Проектирование и реконструкция БОС в н. п. д. Свобода. Сроки реализации: проектирование – 2021 год; реконструкция – в период с 2022 по 2025 годы. | д. Свобода | охранные зоны канализационных систем и сооружений – от 3 до 500 м в зависимости от вида (типа) объекта |
| Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры |
| 31 | Автомобильные дороги (проектирование реконструкции или капитального ремонта) | Объект транспортной инфраструктуры | В целях безусловной подготовки и представления в Министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области необходимого комплекта документации в соответствие с требованиями, установленными Приложениями № 1 и № 2 к государственной программе Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020 – 2024 годы», в части обеспечения учета объектов Пестовского сельского поселения соисполнителем работ и мероприятий по реализации разделов 5.2. и 7.1. указанной государственной программы на территории поселения | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию (капитальный ремонт) 20,146 км (100%) существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом в их составе имеющихся инженерных сооружений (мосты, трубопереезды, пересечения с участками железных дорог, транспортные развязки, системы стационарного искусственного (электрического) освещения объектов улично-дорожной сети, иное), не соответствующих нормативным требованиям для безопасной эксплуатации | Очередность и объем проектирования определяются администрацией Пестовского муниципального района по результатам актирования состояния дорог и инженерных сооружений в их составе при проведении весеннего осмотра, иных достоверных источников информации состояния дорог (в т.ч. имеющихся в наличии). | Не требуется |
| 31 | Автомобильные дороги (реконструкция, капитальный ремонт) | Объект транспортной инфраструктуры | В целях приведения в соответствие с нормативными требованиями для безопасной эксплуатации а/дорог местного значения; для гарантированного обеспечения условий проезда жителей существующей и планируемой жилых застроек к своему жилью, социальным и производственным объектам; для обеспечения деятельности муниципальных предприятий; в целях увеличения инвестиционной привлекательности территории поселения и комфортного уровня проживания населения. | Реконструкция или капитальный ремонт (реализация мероприятий по приведению в соответствие с нормативными требованиями для безопасной эксплуатации) 20,146 км автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием в н.п. поселения, в срок по 2024 год (включительно). | В 26 н.п. поселения (кроме н.п. д. Александрово, д. Воробьёво, д. Ивановское, д. Поповка, д. Плотникова горка). | Не требуется |
| 32 | Автомобильные дороги (проектирование и реконструкция, капитальный ремонт) | Объект транспортной инфраструктуры |  | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция (капитальный ремонт) (реализация мероприятий по приведению в соответствие с нормативными требованиями для безопасной эксплуатации) 100% автомобильных дорог с иным любым покрытием (кроме асфальтобетонного), предусматривая в ПСД, в т.ч., устройство асфальто-бетонных покрытий для части улично-дорожной сети, ранее выполненной в грунтовом исполнении, в н.п. поселения, со сроком реализации до окончания 2-ой очереди генерального плана: – проектирование – 2025 год; – реконструкция – 2030 год. |  | Не требуется |
| 36 | Тротуары и пешеходные дорожки, совмещённые для велосипедного движения за пределами проезжей части (проектирование) | Элемент улично-дорожной сети | выполнение проектирования в целях безусловной подготовки и представления в Министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области необходимого комплекта документации в соответствие с требованиями, установленными Приложениями № 1 и № 2 к государственной программе Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020 – 2024 годы», в части обеспечения учета Пестовского сельского поселения соисполнителем работ и мероприятий по реализации разделов 5.2. и 7.1. указанной государственной программы на территории поселения | разработка раздела проектно-сметной документации на устройство тротуаров и пешеходных дорожек, пешеходных ограждений в составе проекта на реконструкцию (капитальный ремонт) 20,146 км (100%) от объема существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом инженерных сооружений в их составе (мосты, трубопереезды, пересечения с участками железных дорог, транспортные развязки, иное), не соответствующих нормативным требованиям для безопасной эксплуатации – в срок по 2022 год (включительно) | конкретные участки (населенный пункт, улица, протяженность, одно- двустороннее расположение тротуаров, ограждений, иных элементов) размещения указанных элементов улично-дорожной сети (УДС) определяется решениями администрации Пестовского муниципального района | Не требуется |
| 37 | Тротуары и пешеходные дорожки, совмещённые для велосипедного движения за пределами проезжей части (строительство) | Элемент улично-дорожной сети | в целях обеспечения требований по безопасному передвижению граждан в границах населенных пунктов поселения; в целях обеспечения комфортного уровня проживания населения поселения | Строительство тротуаров и пешеходных дорожек, совмещённых для велосипедного движения за пределами проезжей части, пешеходных ограждений на определенных проектированием участках в составе 20,146 км существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям для безопасной эксплуатации. Сроки реализации: - в период до окончания первой очереди – по 2024 год (в период реализации государственной программы Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020 – 2024 годы»); - расчетный срок – 2030 год | конкретные участки (населенный пункт, улица, протяженность, одно- двустороннее расположение тротуаров, ограждений, иных элементов) размещения указанных элементов улично-дорожной сети (УДС) определяется решениями администрации Пестовского муниципального района | Не требуется |
| 38 | Система стационарного искусственного (электрического) освещения объектов улично-дорожной сети (проектирование и строительство) | Элемент обустройства улично-дорожной сети | в целях обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения в границах населенных пунктов поселения | В соответствие с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», с учетом СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; Срок реализации: в период до окончания первой очереди – по 2024 год (включительно); первая очередь – 2032 год; расчетный срок – 2042 год | д. Русское Пестово | Не требуется |
| Объекты физической культуры и массового спорта |
|  | Не предусматрива-ются |  |  |  |  |  |
| Объекты культуры и искусства |
|  | Не предусматрива-ются |  |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |
|  | Не предусматрива-ются |  |  |  |  |  |
| Объекты образования |
|  | Не предусматрива-ются |  |  |  |  |  |
| Объекты в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения поселения |
|  | Не предусматриваются | Объект обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  |
| 39 | Кладбище | Объект в области организации ритуальных услуг | предоставление услуги в сфере погребения умерших (усопших) | Установление в отношение земельного участка с кадастровым номером 53:14:1301401:345 общей площадью 51444 м2, включаемого в границы населенного пункта д. Русское Пестово, функциональной зоны «Зона специального назначения» с целью последующего изменения категории земель из категории «земли лесного фонда» (Пестовский муниципальный район, Пестовское лесничество, Дмитровское участковое лесничество, квартал № 143, выделы № 3, 21, 22, 23, 24) на категорию «земли населенных пунктов | д. Русское Пестово | санитарно-защитная зона 50 м в соответствие с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (ред. от 25.04.2014) «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008, регистрационный № 10995) |
|  | Не предусматриваются | Объект в области благоустройства |  |  |  |  |
|  | Не предусматриваются | Объект в области сбора, хранения, утилизации (переработки) твердых бытовых отходов |  |  |  |  |

# Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в их границах объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района и объектов местного значения поселения

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональных зон | Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны | предельное количество этажей – 4 (включая мансардный этаж); Коэффициент застройки – 0,2 – 0,4; Коэффициент плотности застройки – 0,6 – 0,8 | Объекты федерального значения: не предусмотрены; Объекты регионального значения: не предусмотрены; Объекты местного значения муниципального района: не предусмотрены; Объекты местного значения поселения: предусмотрены и отражены в разделе 2 настоящего тома. |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | предельное количество этажей – 3; Коэффициент застройки – 0,2; Коэффициент плотности застройки – 0,6 | Объекты федерального значения: не предусмотрены; Объекты регионального значения: не предусмотрены; Объекты местного значения муниципального района: не предусмотрены; Объекты местного значения поселения: предусмотрены и отражены в разделе 2 настоящего тома. |
| 3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансардный) (буквенное обозначение – Ж.1) | предельное количество этажей – 4; | Объекты федерального значения: не предусмотрены; Объекты регионального значения: не предусмотрены; Объекты местного значения муниципального района: не предусмотрены; Объекты местного значения поселения: предусмотрены и отражены в разделе 2 настоящего тома. |
|  |  | Коэффициент застройки – 0,4; |  |
|  |  | Коэффициент плотности застройки – 0,8 |  |
| 4 | Общественно-деловые зоны | Предельное количество этажей – 6; Коэффициент застройки – 1,0; Коэффициент плотности застройки – 3,0 | Объекты федерального значения: не предусмотрены; Объекты регионального значения: не предусмотрены; Объекты местного значения муниципального района: не предусмотрены; Объекты местного значения поселения: предусмотрены и отражены в разделе 2 настоящего тома. |
| 5 | Производственная зона | Предельное количество этажей – 6; Коэффициент застройки – 0,8; Коэффициент плотности застройки – 2,4; Класс опасности объектов в соответствии с санитарной классификацией: IV – V класс опасности | Объекты федерального значения: (п. 5.1.1.1.1) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно на период с 2020 по 2025 год (без указания конкретных объектов); (п. 5.1.1.1.2) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно на период с 2020 по 2025 год (без указания конкретных объектов); (п. 5.1.1.1.3) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего на период с 2020 по 2025 год (без указания конкретных объектов); (п. 5.1.2.2.1) «Реконструкция ВЛ 110 кВ Пестовская – 2» в части расширения просеки 44,10 га; год начала реализации инвестиционного проекта – нет данных; год завершения – нет данных; (п. 5.1.2.2.1) «Реконструкция ВЛ-110 кВ Пестовская – 1 в части расширения просеки: с одной стороны от оси ВЛ в пролетах опор 151 – 157, 174 – 177, 195 – 196, 220 – 222, 245 – 246, 263 – 264, 280 – 281, 287 – 290, 294 – 296, 301 – 303, 342 – 344, 348 – 349, 358 – 359; в обе стороны от оси ВЛ в пролетах опор 213 – 214, отпайка на ПС Устюцкое (пролеты опор 368/17 – 368/1) в объеме 22,30 га; год начала реализации инвестиционного проекта – нет данных; год завершения – нет данных; (п. 5.1.2.2.1) «Реконструкция ВЛ 110 кВ Пестовская – 1» в части расширения просек в объеме 59,10 га; год начала реализации инвестиционного проекта – нет данных; год завершения – нет данных; (п. 5.1.2.2.1) Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Пестово» Пестовского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,472 км; год начала реализации инвестиционного проекта – нет данных; год завершения – нет данных; (п. 5.1.2.4.1) Реконструкция комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ «Пестово» (1 компл.); год начала реализации инвестиционного проекта – 2023; год завершения – 2023; (п. 5.1.2.4.2) Модернизация АСТУ DMR в Пестовском РЭС ПО БЭС путем строительства каналов радиосвязи (1 система); год начала реализации инвестиционного проекта – 2024; год завершения – нет данных; (п. 5.1.6) Проектирование. Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ «Пестово» Пестовского района Новгородской области (1 система); год начала реализации инвестиционного проекта – нет данных; год завершения – нет данных; Объекты регионального значения: Проектирование и строительство объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Устюжна» Устюженского района Вологодской области – г. Пестово Новгородской области». Объекты местного значения муниципального района: Строительство межпоселковых газопроводов; Объекты местного значения поселения: отсутствуют. |
| 6 | Коммунально-складская зона | Предельное количество этажей – 6; Коэффициент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению; Классы опасности: IV и V | Объекты федерального значения: не предусмотрены; Объекты регионального значения: Проектирование и строительство объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Устюжна» Устюженского района Вологодской области – г. Пестово Новгородской области». Объекты местного значения муниципального района: Строительство межпоселковых газопроводов; Объекты местного значения поселения: отсутствуют. |
| 7 | Зона инженерной инфраструктуры | Предельное количество этажей – 6; Коэффициент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению | Объекты федерального значения: не предусмотрены; Объекты регионального значения: Проектирование и строительство объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Устюжна» Устюженского района Вологодской области – г. Пестово Новгородской области». Объекты местного значения муниципального района: Строительство межпоселковых газопроводов; Объекты местного значения поселения: предусмотрены и отражены в разделе 2 настоящего тома. |
| 8 | Зона транспортной инфраструктуры | Предельное количество этажей – 6; Коэффициент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению | Объекты федерального значения: не предусмотрены; Объекты регионального значения: мостовой переход (0,200 км) через реку Вотроса на км 0 + 301 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Вотроса – д. Имени Ленина»; обход г. Пестово с юго-восточной стороны (общая протяженность 8,7 км); реконструкция мостового перехода через реку Омаш на км 6 + 920 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Вотроса – д. Имени Ленина» (0,209 км, изменение существующей продольной схемы моста); реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Хвойная – Пестово» (общая протяженность 43,4 км); обход г. Пестово с южной стороны (общая протяженность 8,0 км); Объекты местного значения муниципального района: Строительство межпоселковых газопроводов; Объекты местного значения поселения: предусмотрены и отражены в разделе 2 настоящего тома. |
| 9 | Зона сельскохозяйственных угодий | Предельное количество этажей – 0; Коэффициент застройки – 0; Коэффициент плотности застройки – 0 | Объекты федерального значения: не предусмотрены; Проектирование и строительство объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Устюжна» Устюженского района Вологодской области – г. Пестово Новгородской области». Объекты местного значения муниципального района: Строительство межпоселковых газопроводов; Объекты местного значения поселения: не предусмотрены |
| 10 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | предельное количество этажей – 3; | Объекты федерального значения: не предусмотрены; Объекты регионального значения: не предусмотрены; Объекты местного значения муниципального района: не предусмотрены; Объекты местного значения поселения: не предусмотрены |
|  |  | Коэффициент застройки – 0,7; |  |
|  |  | Коэффициент плотности застройки – 0,8 |  |
| 11 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Предельное количество этажей – 4; Коэффициент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – 0,8 | Объекты федерального значения: не предусмотрены; Объекты федерального значения: не предусмотрены; Проектирование и строительство объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Устюжна» Устюженского района Вологодской области – г. Пестово Новгородской области». Объекты местного значения муниципального района: Строительство межпоселковых газопроводов; Объекты местного значения поселения: не предусмотрены |
| 12 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Предельное количество этажей – не подлежит установлению; Коэффициент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению | Объекты федерального значения: не предусмотрены; Объекты регионального значения: не предусмотрены; Объекты местного значения муниципального района: не предусмотрены; Объекты местного значения поселения: не предусмотрены |
| 13 | Зона отдыха | Предельное количество этажей – не подлежит установлению; Коэффициент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению | Объекты федерального значения: не предусмотрены; Объекты регионального значения: не предусмотрены; Объекты местного значения муниципального района: не предусмотрены; Объекты местного значения поселения: не предусмотрены |
| 14 | Зона лесов | Предельное количество этажей – не подлежит установлению; Коэффициент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению | Объекты федерального значения: не предусмотрены; Объекты регионального значения: особо охраняемые природные территории: государственный природный заказник «Пестовский», планируемая площадь – 24400,0 га, в границах части территории Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области; (I этап, до 2022 года) (п. 1.3 ПТП СТП НО); особо охраняемые природные территории: памятник природы «Ленинский бор», планируемая площадь – 426,0 га; (I этап, до 2022 года) (п. 1.4 ПТП СТП НО); особо охраняемые природные территории: памятник природы «Устье Кордонного ручья», планируемая площадь – 186,0 га, в границах части территории Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области; (I этап, до 2022 года) (п. 1.5 ПТП СТП НО) Объекты местного значения муниципального района: - особо охраняемые природные территории: Объект природно-исторического ландшафта; заявленная цель – сохранение природного ландшафтного комплекса; границы и местоположение не указаны; - особо охраняемые природные территории: «Устье Кордонного ручья»; границы и местоположение не указаны; - особо охраняемые природные территории: Государственный природный биологический заказник «Пестовский»; границы и местоположение не указаны; - особо охраняемые природные территории: «Никулинское болото»; границы и местоположение не указаны. Объекты местного значения поселения: не предусмотрены. |
| 15 | Иные рекреационные зоны | Предельное количество этажей – не подлежит установлению; Коэффициент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению | Объекты федерального значения: не предусмотрены; Объекты регионального значения: особо охраняемые природные территории: государственный природный заказник «Пестовский», планируемая площадь – 24400,0 га, в границах части территории Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области; (I этап, до 2022 года) (п. 1.3 ПТП СТП НО); особо охраняемые природные территории: памятник природы «Ленинский бор», планируемая площадь – 426,0 га; (I этап, до 2022 года) (п. 1.4 ПТП СТП НО); особо охраняемые природные территории: памятник природы «Устье Кордонного ручья», планируемая площадь – 186,0 га, в границах части территории Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области; (I этап, до 2022 года) (п. 1.5 ПТП СТП НО) Объекты местного значения муниципального района: - особо охраняемые природные территории: Объект природно-исторического ландшафта; заявленная цель – сохранение природного ландшафтного комплекса; границы и местоположение не указаны; - особо охраняемые природные территории: «Устье Кордонного ручья»; границы и местоположение не указаны; - особо охраняемые природные территории: Государственный природный биологический заказник «Пестовский»; границы и местоположение не указаны; - особо охраняемые природные территории: «Никулинское болото»; границы и местоположение не указаны. ; Объекты местного значения поселения: не предусмотрены |
| 16 | Зона кладбищ | Предельное количество этажей – 3; Коэффициент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению | Объекты федерального значения: не предусмотрены; Объекты регионального значения: не предусмотрены; Объекты местного значения муниципального района: не предусмотрены; Объекты местного значения поселения: предусмотрены. Формирование: для земельного участка с кадастровым номером 53:14:1301401:345 общей площадью 51444 м2, включаемого в границы населенного пункта д. Русское Пестово в соответствие с пунктом 1 ТЗ установлена функциональная зона «Зона специального назначения» с целью последующего изменения категории земель из категории «земли лесного фонда» (Пестовский муниципальный район, Пестовское лесничество, Дмитровское участковое лесничество, квартал № 143, выделы № 3, 21, 22, 23, 24) на категорию «земли населенных пунктов» |
| 17 | Зона складирования и захоронения отходов | предельное количество этажей – 6; | Объекты федерального значения: не предусмотрены; Объекты регионального значения: не предусмотрены; Объекты местного значения муниципального района: не предусмотрены; Объекты местного значения поселения: не предусмотрены |
|  |  | Коэффициент застройки – 0,8; |  |
|  |  | Коэффициент плотности застройки – 2,4; |  |
|  |  | Класс опасности допустимый для размещения объекта в функциональной зоне (в соответствии с санитарной классификацией согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») уточняется для каждого конкретного производственного объекта в отношении возможности размещения: I-V класс опасности |  |
| 18 | Зона акваторий | Предельное количество этажей – не подлежит установлению; Коэффициент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению | Объекты федерального значения: не предусмотрены; Объекты регионального значения: особо охраняемые природные территории: государственный природный заказник «Пестовский», планируемая площадь – 24400,0 га, в границах части территории Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области; (I этап, до 2022 года) (п. 1.3 ПТП СТП НО); особо охраняемые природные территории: памятник природы «Ленинский бор», планируемая площадь – 426,0 га; (I этап, до 2022 года) (п. 1.4 ПТП СТП НО); особо охраняемые природные территории: памятник природы «Устье Кордонного ручья», планируемая площадь – 186,0 га, в границах части территории Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области; (I этап, до 2022 года) (п. 1.5 ПТП СТП НО) Объекты местного значения муниципального района: - особо охраняемые природные территории: Объект природно-исторического ландшафта; заявленная цель – сохранение природного ландшафтного комплекса; границы и местоположение не указаны; - особо охраняемые природные территории: «Устье Кордонного ручья»; границы и местоположение не указаны; - особо охраняемые природные территории: Государственный природный биологический заказник «Пестовский»; границы и местоположение не указаны; - особо охраняемые природные территории: «Никулинское болото»; границы и местоположение не указаны. Объекты местного значения поселения: Устройство объектов водоснабжения (водозаборы из источников поверхностных вод в местах их возможного устройства по результатам изысканий, проектирования и положительных экспертиз); Реконструкция водозаборных сооружений с дооснащением блочно-модульным комплексом водоподготовки промышленного изготовления (в т.ч. с бактерицидной очисткой). |

# Footnotes

Протяжённость и местоположение объекта местного значения поселения уточняется при выполнении проекта планировки территории.

Зоны указываются в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.