Российская Федерация

Новгородская область Пестовский район

Администрация Пестовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2014  № 73

д. Русское  Пестово

Об   утверждении    муниципальной

программы «Комплексное развитие

инфраструктуры  водоснабжения

и водоотведения в Пестовском

сельском поселении

на 2015-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского  сельского поселения, в целях улучшения  системы водоснабжения населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Пестовском  сельском поселении на 2015-2016 годы».

2.Назначить ответственным за реализацию программы ведущего  служащего Лучинину  Викторию  Юрьевну.

3.Контроль за выполнением мероприятий Программы оставляю за собой.

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информа-ционный вестник Пестовского  сельского поселения».

Глава

сельского поселения О.А. Дмитриева

|  | Утверждена постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 18.06.2014 № 73 |
| --- | --- |

Муниципальная целевая программа

«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

в Пестовском сельском поселении на 2015-2016 годы»

Паспорт программы

| Наименование Программы |  | Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие инфраструктуры водоснаб-жения и водоотведения в Пестовском сельском поселении на 2015-2016 годы» |
| --- | --- | --- |
| Правовая основа Программы: |  | Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 321 «Улучшение жилищно-комму-нальных услуг на 2014-2018 годы и на период до 2020 года». |
| Заказчик Программы: |  | Администрация Пестовского сельского поселения |
| Разработчик Программы: |  | Администрация Пестовского сельского поселения |
| Исполнители Программы: |  | Департамент финансов Новгородской области, Администрация Пестовского сельского поселения |
| Обоснование Программы: |  | В состав Пестовского сельского поселения входят 30 населенных пунктов, более чем в половине из них средний возраст жителей от 60 лет и старше. Степень износа общественных колодцев составляет более 80%. По этой причине в полной мере не обеспе-чивается соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и водоснабжению насе-ления. В некоторых населенных пунктах централизованная система водоснабжения отсутствует, единственным источником является вода из колодцев, которая используется для хозяйственных нужд и для питья. Шахтные колодцы построены из деревянных сру-бов много лет назад. Брёвна сгнили. Качество воды из таких источников не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно - техническим и микро – биологическим показателям. Строительство общественных колодцев значительно улучшит качество воды и решит проблему водо- обеспечения населения. |
| Цели Программы: |  | Обеспечение населения Пестовского сельского посе-ления питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным сани-тарно-эпидемиологическими правилами. Повышение эффективности и надежности функцио-нирования системы водоснабжения. |
| Задачи Программы: |  | Развитие системы водоснабжения Пестовского сель-ского поселения путем строительства общественных колодцев в населенных пунктах, где централизованное водоснабжение недостаточное или отсутствует вовсе: д.Новоселки, д.Вотроса, д.Лямцино, д.Русское Песто-во. Обеспечение экологической безопасности и комфорт-ности проживания граждан на территории поселения; |
| Механизм реализации Программы: |  | Программа реализуется в соответствии с Мероприя-тиями программы (приложение 1) |
| Срок реализации Программы: |  | 2015-2016 годы |
| Объем и источники финансирования Программы: |  | Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Пестовского сельского поселения. Общий объем финансирования составляет 280000 рублей*. Год Всего (тыс.руб) Средства областного бюджета (тыс.руб.) Средства бюд- жета Пестовского сельского посе-ления (тыс.руб.) 2015 140 133 7 2016 140 133 7 *объем финансирования Программы корректируется ежегодно после приня-тия решения о бюджете Пестовского сельского поселения на очередной фи-нансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы по годам |  | Строительство общественных колодцев: 2015 год - д. Новоселки, д. Вотроса; 2016 год – д.Лямцино, д. Русское Пестово. |
| Система организации контроля за реализацией Программы: |  | Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет Глава Пестовского сельского поселения. Администрация Пестовского сельского поселения представляет в департамент отчеты о расходовании субсидий из областного бюджета, о ходе реализации Программы и достигнутых целевых показателях в порядке, установленном заключенным между Ад-министрацией Пестовского сельского поселения и департаментом соглашением о предоставлении суб-сидий, по формам, разработанным и утвержденным департаментом. |

Описание Программы

«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

в Пестовском сельском поселении на 2015-2016 годы»

### 1. Технико-экономическое обоснование Программы

В состав Пестовского  сельского  поселения входят 30 населенных пун-ктов. В 8  населённых пунктах обеспечение населения водой осуществляется централизованной подачей воды из подземных водоисточников. В остальных населенных пунктах  используется вода из   шахтных колодцев.  Существую-щие водопроводные сети   имеют  высокий процент  износа. Их восстанов-ление признано нецелесообразным и  нерентабельными, т.к. затраты на  элек-троэнергию по водоснабжению в несколько раз превышают начисления по коммунальным услугам  на потребление холодной воды.

Часто происходят аварии на водопроводе,  и жители данных населён-ных пунктов остаются без питьевой воды, т.к. в некоторых населённых пун-ктах нет ни одного колодца.  Существующие общественные колодцы давно не ремонтировались из-за отсутствия денежных средств  в бюджете поселе-ния.  Многие колодцы разрушены и не используются.  В пробах воды дейст-вующих колодцев обнаружено превышение цветности, мутности, окисля-емости, ОКБ (общие колиформные бактерии),  что противоречит   СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализо-ванного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Жители д. Ново-селки, д. Вотроса, д.Лямцино, д. Русское  Пестово  неоднократно обращались в Администрацию поселения по вопросу строительства общественных ко-лодцев. В данных населённых пунктах проживают люди преклонного воз-раста и малообеспеченные семьи, которые не могут построить частные ко-лодцы или скважины и нуждаются в поддержке государства.

### 2. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств област-ного и местного бюджета. Средства областного бюджета направляются в виде субсидий на софинансирование расходов бюджета Администрации Пестовского сельского поселения на реализацию мероприятий по строитель-ству колодцев на территории поселения. Софинансирование за счет средств областного бюджета осуществляется в размере 95,0 % стоимости меропри-ятий, включенных в муниципальную целевую программу, средства бюджета поселения составляют 5 % от стоимости мероприятий Программы.

Общий объем финансирования программы в 2015-2016 годах составит 280 000 рублей, в том числе:

в 2015 году: средства областного бюджета – 133,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 7 тыс. рублей.

В 2016 году:  средства областного бюджета – 133 000 рублей, средства местного бюджета – 7 рублей.

На каждое мероприятие  программы составлен расчёт финансовых затрат (приложение 2).

### 3. Механизм реализации мероприятий Программы

#### Для реализации программы  проведено обследование существующей системы водоснабжения, встречи с жителями отдалённых населенных пун-ктов, собрания граждан. Получена информация от ООО МП «Пестовский водоканал» о перспективах системы водоснабжения  в малонаселенных де-ревнях.  Изучены результаты исследования проб воды за последние три года, результаты проверок Роспотребнадзора.

#### Это позволило получить достаточно детальную и достоверную картину  состояния водоснабжения на территории Пестовского  поселения. На осно-вании полученного мониторинга, разработан план мероприятий по ремонту и строительству колодцев на территории Пестовского сельского поселения.

#### Для участия в Программе Администрация Пестовского сельского посе-ления представляет в комитет заявку на участие в Программе.

К заявке прилагаются:

- копия муниципальной целевой программы «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Пестовском  сельском поселении на 2015-2016 годы» с приложением мероприятий программы;

-документы, подтверждающие обязательства Администрации муници-пального образования области по софинансированию мероприятий, вклю-ченных в заявку;

- расчёт финансовых затрат на мероприятия программы

### 4.Оценка эффективности реализации Программы.

### Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе

### -проб воды на санитарно-гигиеническое и микробиологическое иссле-дование;

### - мониторинга удовлетворённости граждан системой водоснабжения на территории поселения.

### Итогом реализации Программы будет обеспечение в достаточном количестве  питьевой водой всех жителей Пестовского сельского поселения;

### 5. Механизм управления реализацией Программы

Оперативный контроль и систематизацию информации о ходе реализа-ции Программы обеспечивает Администрация Пестовского поселения.

Ответственный специалист представляет информацию о ходе реали-зации Программы Главе администрации поселения, ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, до 2017 года включительно.

Контроль за целевым использованием средств субсидий из областного бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, осуществ-ляется уполномоченными органами в установленном порядке.

|  | Приложение 1 к муниципальной целевой программе «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Пестовском сельском поселении на 2015-2016 годы» |
| --- | --- |

Мероприятия Программы «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

в Пестовском сельском поселении на 2015-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали-зации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство общественных колодцев и включение их в перечень колодцев общего пользования |
| 1.1. | Строительство общественного колодца д. Новоселки | Администрация Пестовского сельского поселения | 2015 год | 1.бюджетПестовского сель-ского поселения 2. областной бюджет | 3,5 66,5 |  |
| 1.2. | Строительство общественного колодца д. Вотроса | Администрация Пестовского сельского поселения | 2015 год | бюджет Пестовского сель-ского поселения 2. областной бюджет | 3,5 66,5 |  |
| 1.3. | Строительство общественного колодца д. Лямцино | Администрация Пестовского сельского поселения | 2016 год | 1. бюджет Пестовского сель-ского поселения 2. областной бюджет |  | 3,5 66,5 |
| 1.4. | Строительство общественного колодца д. Русское Пестово | Администрация Пестовского сельского поселения | 2016 год | 1. бюджет Пестовского сель-ского поселения 2. областной бюджет |  | 3,5 66,5 |

Приложение 2

к  муниципальной   целевой   программе

«Комплексное развитие инфраструктуры

водоснабжения   и  водоотведения

в Пестовском сельском поселении

на  2015-2016 годы»

Расчёт финансовых затрат на строительство  колодцев (глубина - 11 м, диаметр – 1 м) в д.Новоселки, д.Вотроса, д.Лямцино, д.Русское Пестово

| Стоимость за единицу в рублях |
| --- |
| Наименование услуг | Д.Новоселки | Д.Вотроса | Д.Лямцино | Д.Русское Пестово |
| Подготовка земельного участка | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Доставка колец (погрузка и разг-рузка) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Копка и установка одного кольца | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Заделка швов (за один шов) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Чистка колодца | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Засыпка грунтом, уплотнение | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Благоустройство территории | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Стоимость материалов |  |  |  |  |
| Ж\б кольцо (выс. 1 м, диаметр 1 м, паз в паз) 1 шт. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Домик для колодца (доставка и установка) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Цемент, песок | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Расчет (руб.) |  |  |  |  |
| Подготовка земельного участка | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Покупка колец – 11 шт. по 2000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |
| Установка колец – 11 шт. по 2300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 |
| Заделка швов-10 швов по 44 за шов | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Чистка колодца |  |  |  |  |
| Домик 4 шт. по 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Доставка колец (погрузка и разг-рузка) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Засыпка грунтом, уплотнение | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Цемент, песок | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Благоустройство территории | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Итого | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 |

- Колодец д. Новоселки – 70000,00 (семьдесят тысяч) рублей

- Колодец д. Вотроса – 70000,00 (семьдесят тысяч) рублей

- Колодец д. Лямцино – 70000,00 (семьдесят тысяч) рублей

- Колодец д. Русское Пестово – 70000,00 (семьдесят тысяч) рублей