Российская Федерация

Новгородская область

Пестовский район

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.11.2020   № 76

д. Устюцкое

Об утверждении плана мероприятий по ликвидации

борщевика Сосновского на территории Устюцкого

сельского поселения на 2021 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения подпункта 3 раздела  III  Протокола  очередного заседания Правительства Новгородской области от 17.09.2020 № 20 ЗП, Уставом Устюцкого сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории Устюцкого сельского поселения на 2021 год. ( Приложение 1).

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского поселения  в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                       С.А. Удальцов

## Приложение 1

## к постановлению администрации

## Устюцкого сельского поселения

## от 16.11.2020 № 76

## ПЛАН

## МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО

## НА ТЕРРИТОРИИ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем работ, га | Сроки выполнения мероприятия | Результаты проведения мероприятия | Ответственные за проведение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Мероприятия, проводимые на территории населенных пунктов |
| 1.1. | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского | 20,0 | ежемесячно, с апреля по октябрь | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | сотрудники администрации Устюцкого поселения, депутаты Совета депутатов Устюцкого сельского поселения |
| Плановые проверки территорий, пораженных борщевиком Сосновского |
|  | Рейды | Дата | Адрес территории, категория земли | Собственник | Примечание |
|  |  | май 2021 | д. Барсаниха, дом 66, земли населенных пунктов | Луста Людмила Петровна | дачница, адрес: 196652, СПб г. Колпино, ул. Загородная, 48/3, кв.26 |
|  |  | май 2021 | д. Барсаниха, дом 27, земли населенных пунктов | Свешникова Татьяна Михайловна | дачница, адрес: 197760, г. Кронштадт, ул. Широкая, дом 6, кв.35 |
|  |  | май 2021 | д. Барсаниха, ул. Молодежная, дом 19, кв.2, земли населенных пунктов | Комаров Александр Евгеньевич |  |
|  |  | июнь 2021 | д. Барсаниха, дом 41, земли населенных пунктов | Тиранова Татьяна Петровна | дачница, адрес: 173015,г. Великий Новгород, ул. Псковская, дом 16/2, кв.33 |
|  |  | июнь 2021 | д. Барсаниха, дом 11, земли населенных пунктов | Челноков Александр Владимирович |  |
| 1.2. | Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского | - | ежемесячно, с марта по сентябрь | размещение информации на информационных стендах поселения и на официальном сайте поселения | сотрудники администрации Устюцкого сельского поселения, депутаты Совета депутатов Устюцкого сельского поселения |
| 1.3. | Применение механического метода борьбы с борщевиком Сосновского | По выявлению | ежемесячно, с апреля по октябрь | подрезание корней борщевика Сосновского на глубину 10 - 20 см. скашивание стеблей борщевика Сосновского в нежно-салатной фазе (до цветения) | Администрация Устюцкого сельского поселения, землепользователи земельных участков, на территории которых выявлен факт произрастания борщевика Сосновского (далее - землепользователи) |
| 1.4. | Применение химического метода борьбы с борщевиком Сосновского | 1,0 | в период с 10 июня по 20 июля | тщательное соблюдение требований регламентов применения пестицидов в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2010 N 17 "Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10" | органы местного самоуправления, землепользователи. |
| 2. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения |
| 2.1. | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского | 30.0 | ежемесячно, с апреля по октябрь | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | сотрудники администрации Устюцкого сельского поселения, депутаты Совета депутатов Устюцкого сельского поселения |
| 2.2. | Применение механического метода борьбы с борщевиком Сосновского | 30.0 | ежемесячно, с мая по сентябрь | срезание бульдозером сплошных массивов, засоренных борщевиком Сосновского, вспашка, дискование земельных участков (предприниматели) | администрация Устюцкого сельского поселения, сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
| 2.3. | Применение химического метода борьбы с борщевиком Сосновского | 30,0 | ежемесячно, с мая по октябрь | тщательное соблюдение требований регламентов применения пестицидов в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2010 N 17 "Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10" | Администрация Устюцкого сельского поселения, сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |