Российская Федерация

Новгородская область

Пестовский  район

АДМИНИСТРАЦИЯ   УСТЮЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 08.11.2022 | № | 72 |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Устюцкое |

| «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Устюцкого сельского поселения на 2023-2025 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением  Администрации Устюцкого сельского поселения от 20.06.2014 № 33 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Устюцкого сельского поселения, их формирования  и реализации», Уставом  Устюцкого сельского поселения  Администрация  Устюцкого  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Устюцкого сельского поселения на 2023-2025 годы».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Устюцкого сельского поселения

от 29.04.2015  № 37 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории  Устюцкого сельского поселения на 2015-2024 годы»;

от  24.03.2022 №18 «О внесении изменений в постановление «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории  Устюцкого сельского поселения».

3.  Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

4. Опубликовать постановление в муниципальной  газете «Информационный вестник  Устюцкого  сельского поселения».

Глава сельского поселения                       С.А.Удальцов

|  | Утверждена постановлением Администрации Устюцкого сельского поселения от 08.11.2022 №72 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Устюцкого сельского поселения

на 2023 -2025  годы»

Паспорт

муниципальной  программы Устюцкого сельского поселения «Благоустройство территории Устюцкого сельского поселения

на 2023 -2025  годы»

| Наименование муниципальной программы | Программа «Благоустройство территории Устюцкого сельского поселения на 2023- 2025 годы». |
| --- | --- |
| Правовая основа программы: | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; -Федеральный закон от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Постановление Администрации Устюцкого сельского поселения от 20.06.2014 № 33 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Устюцкого сельского поселения, их формирования и реализации» -Областной закон от 30.06.2014 N 582-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Новгородской области вопросов местного значения»; -Правила благоустройства Устюцкого сельского поселения, утверждённые решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 14.03.2017 № 57 -Устав Устюцкого сельского поселения |
| Заказчик программы: | Администрация Устюцкого сельского поселения |
| Разработчик программы | Администрация Устюцкого сельского поселения |
| Исполнители программы: | Администрация Устюцкого сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы: | Отсутствуют |
| Обоснование программы | Формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения являются приоритетными направлениями деятельности Администрации поселения. В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения сельских поселений отнесена организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номеров домов, размещение и содержание малых архитектурных форм). В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем: внешний вид некоторых населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям, имеются замечания по благоустройству и санитарному содержанию территорий населенных пунктов, территорий гражданских кладбищ. Одна из главных на данном этапе проблем – распространение борщевика Сосновского на территории населенных пунктов. Это гигантское растение не только вытесняет культурные виды растений, но и создаёт опасность для здоровья людей, вызывая аллергические реакции и ожоги. В ближайшее время необходимо более эффективно проводить работу по борьбе с борщевиком Сосновского. Необходимо поддерживать на должном уровне состояние гражданских кладбищ, ежегодно проводить работы по скашиванию травы и вырубке кустарника, не допускать падения аварийных деревьев. Решение комплекса вопросов в сфере благоустройства поселения требует спланированного программного подхода, привлечения жителей и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней. |

| 7.Цели Программы | 1.Совершенствование системы благоустройства Устюцкого сельского поселения. 2.Формирование на территории Устюцкого сельского поселения среды для улучшения условий и комфортности проживания граждан. |
| --- | --- |
| 8.Задачи Программы | 1.Освещение улиц в Устюцком сельском поселении 2. Озеленение территории Устюцкого сельского поселения 3. Содержание и благоустройство мест захоронения. 4. Прочие мероприятия по благоустройству Устюцкого сельского поселения |

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

| N п/п | Задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Задача 1. Освещение улиц в Устюцком сельском поселении |
| 1.1. | Количество замененных ламп ДРЛ, шт. | 30 | 30 | 30 |
| 1.2 | Установка новых фонарей, шт. | 5 | 5 | 5 |
| 1.3. | Количество освещенных населенных пунктов | 30 | 30 | 30 |
| 1.4 | Установка фотореле, шт. | 5 | 5 | 5 |
|  | Задача 2. Озеленение территории Устюцкого сельского поселения |
| 2.1. | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев, ед. | 2 | 2 | 2 |
| 2.2. | Количество приобретенных и посаженных деревьев, ед. | - | - | - |
| 2.3. | Организация и скашивание сорной растительности ,(покупка бензина, ремонт триммера) кв. м | 500 | 500 | 500 |
| 2.4. | Площадь уничтожения борщевика Сосновского, га | 6,65 | 2,0 | 2,0 |
|  | Задача 3.Содержание и благоустройство мест захоронения |
| 3.1 | Приведение и поддержание в надлежащем порядке мест массового захоронения, ед. | 3 | 3 | 3 |
|  | Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству Устюцкого сельского поселения |
| 4.1. | Количество привлеченных общественных рабочих, чел | 1 | 1 | 1 |
| 4.2. | Количество убранных несанкционированных свалок, ед. | 1 | 1 | 1 |
| 4.3. | Изготовление указателей с названиями улиц и номерами домов, шт. | - | - | - |
| 4.4. | Проведение конкурса по благоустройству | 1 | 1 | 1 |
| 4.5. | Количество закупленных контейнеров, шт. | - | 3 | - |
| 4.6 | Количество установленных контейнеров, шт. | - | 3 | - |
| 4.7 | Содержание и благоустройство памятных знаков,ед. | 3 | 3 | 3 |
| 4.8 | Приведение в качественное состояние мест массового купания на территории поселения. ед. | 3 | 3 | 3 |

| 9. Механизм реализации Программы | Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами. Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий. |
| --- | --- |
| 10.Сроки реализации Программы | 2023 – 2025 годы |
| 11. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.) | Год Источник финансирования областной бюджет федеральный бюджет бюджет муници- пального района внебюджет- ные средства бюджет сельского поселения 1 2 3 4 5 6 2023 - - - - 1262,9 2024 - - - - 356,1 2025 - - - - 324,2 ВСЕГО - - - - 1850,1 |
| 12.Ожидаемые конечные результаты Программы по годам | - повышение освещенности улиц Устюцкого сельского поселения; - улучшение санитарного и экологического состояния поселения; - благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания; - комплексное решение проблем, связанных с благоустройством мест захоронений на территории поселения; - привлечение населения к проблемам благоустройства и озеленения территории |
| 13. Система организации контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией программы осуществляет Глава поселения. Ежегодно подводятся итоги реализации программы на основании анализа результатов исполнения мероприятий |

Раздел 1.  Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Устюцкого сельского поселения, приоритеты и цели в указанной сфере.

На территории  Устюцкого  сельского поселения расположено 30 населённых пунктов. В настоящее время население поселения составляет 604  человек. Высокий уровень благоустройства населённых пунктов – необходимое условий  улучшения жизни населения.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера. Отрицательная тенденция в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлена снижением уровня общей культуры населения, отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Несмотря на разъяснительную работу с жителями  поселения,  на территории  продолжают  появляться несанкционированные свалки мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса по благоустройству в различных номинациях.

В течение 2023-2025 годов необходимо организовать и провести:

- смотры – конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства.

В большинстве населённых пунктов имеются аварийные деревья, которые угрожают жизни и здоровью людей. В связи с большими затратами на опиловку деревьев,  достигающих  предельной высоты,  в бюджете поселения необходимы  денежные средства на проведение данных работ. В целях поддержки эстетического облика населенных пунктов и предупреждения пожаров необходимо производить скашивание травы и вырубку кустарника.

В ближайшее время необходимо более эффективно проводить работу по борьбе с борщевиком Сосновского. Среди населённых пунктов поселения борщевик наиболее распространён в д. Барсаниха, д. Гусево, д. Пальцево и д. Устюцкое.

На территории  поселения имеется  3  гражданских кладбища. Ежегодно требуется проводить ряд работ по благоустройству территории захоронений: ремонт ограждения, скашивание травы.  Кроме того,  на территории кладбищ необходимо запланировать работы по спиливанию аварийных деревьев.

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения.

Общая протяженность линий наружного освещения в поселении составляет 15 км.

В области организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы:

- изношенность электрооборудования и линий наружного освещения,

анализ технического состояния сетей наружного освещения свидетельствует о большом проценте износа электросетевого оборудования, необходима инвентаризация сетей наружного освещения на территории поселения.

- недостаток уличного освещения в поселении.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с мероприятиями настоящей программы.

Раздел 2. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

На результат реализации программы могут повлиять риски, как внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя программы, так и внешние, наступление  которых  не зависит от действий исполнителя программы.

К внутренним рискам реализации программы относятся:

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации программы.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации программы являются: детальное планирование хода реализации программы; оперативный мониторинг хода реализации программы; своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации программы относятся:

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий программы в пользу других направлений развития сельского поселения и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы;

- риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию мероприятий программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных показателей, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

Мерами по управлению внешними рисками реализации программы являются: определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий программы; корректировка основных мероприятий программы и сроков их реализации; обеспечение эффективного целевого использования финансовых средств, в соответствии с определенными приоритетами.

Раздел 3. Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля  за ходом ее выполнения.

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, уточнение и корректировка целевых показателей программы.

В связи с этим, Администрация Устюцкого  сельского поселения ежегодно осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы; соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ в сфере благоустройства; соблюдением финансовой дисциплины при финансировании работ; и оценивает эффективность реализации мероприятий программы.

В процессе реализации муниципальной программы Администрация сельского поселения вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством – в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Специалист  сельского поселения до 05 июля текущего года и до 01 февраля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы  обеспечивает их согласование с Главой администрации Устюцкого сельского поселения.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Специалист  администрации сельского поселения  представляет Главе  Администрации сельского поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ.

Общее руководство за реализацию мероприятий программы осуществляет Глава сельского поселения.

Контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств осуществляет  специалист  Администрации сельского поселения.

|  | Приложение 1 к муниципальной программе «Благоустройство территории Устюцкого сельского поселения на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |

Мероприятия Программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Освещение улиц в Устюцком сельском поселении |
| 1.1. | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Устюцкого сельского поселения (далее Администрация) | 2023-2025 | бюджет сельского поселения | 917,5 | 90,5 | 58,6 |
| 1.2. | Техническое обслуживание и ремонт сетей (уличного освещения) энергоснабжения, замена ламп ДРЛ. Замена и установка фонарей | Администрация | 2023-2025 | бюджет сельского поселения | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.3. | Приобретение новых фонарей в том числе: | Администрация, подрядчик | 2023-2025 | бюджет сельского поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.4. | Приобретение ламп ДРЛ, (30 шт. ежегодно | Администрация | 2023-2025 | бюджет сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2. | Озеленение территории Устюцкого сельского поселения |
| 2.1. | Спил и уборка аварийных и старых деревьев | Администрация | 2023-2025 | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Приобретение саженцев деревьев и кустарников. Их посадка. | Администрация | 2023-2025 | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Обустройство и содержание клумб и цветников: д.Устюцкое д.Барсаниха д.Погорелово | Администрация | 2023-2025 | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Скашивание сорной растительности в летний период. | Администрация | 2023-2025 | бюджет сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.5. | Организация и проведение конкурса «Самая благоустроенная территория» | Администрация | 2023-2025 | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Прочие мероприятия по благоустройству территории Устюцкого сельского поселения |
| 3.1. | Изготовление и установка указателей с наименованием улиц и номерами домов в населенных пунктах сельского поселения | Администрация | 2023-2025 | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Приобретение и установка малых архитектурных форм | Администрация | 2023-2025 | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Организация проведения субботников с привлечением организация и населения | Администрация | 2023-2025 | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Реализация мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Администрация | 2023-2025 | субсидия областного бюджета бюджет сельского поселения | 93,1 39,9 | 40,0 | 40,0 |
| 3.5 | На реализацию проектов местных инициатив граждан, в соответствии с решением собрания членов ТОС от 10.02.2023: «Благоустройство территории около мемориала, погибшим в годы ВОВ в д. Барсаниха | Администрация, ТОС д.Барсаниха | 2023 | бюджет сельского поселения | 33,0 | 0 | 0 |
| 3.6 | На реализацию проектов местных инициатив граждан, в соответствии с решением собрания членов ТОС | Администрация, ТОС д. Устюцкое | 2024 | бюджет сельского поселения |  | 20,0 |  |
| 3,7 | На реализацию проектов местных инициатив граждан, в соответствии с решением собрания членов ТОС | Администрация, ТОС д.Барсаниха | 2025 | бюджет сельского поселения |  |  | 20,0 |
| 3.8 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация | 2023-2025 | бюджет сельского поселения | 101,4 | 132,6 | 132,6 |
| 4. | Содержание мест захоронения |
| 4.1. | Содержание мест захоронения (расчистка подъезда к кладбищу, опилка деревьев, кустов) гражданские кладбища д.Устюцкое, д.Малашкино, д.Улома | Администрация | 2023-2025 | бюджет сельского поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |
| 5.1. | Сбор и вывоз мусора. | Администрация | 2023-2025 | бюджет сельского поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6. | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения: |
| 6.1. | Изготовление и установка информационных знаков «Место для купания». | Администрация | 2023-2025 | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |